Büyükşehir Belediye Meclisi 12/05/2025 Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap SEÇER başkanlığında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Toplantı Salonu’nda toplandı.

Gündem maddesi gereğince; Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 07.05.2025 tarihli ve E-56626054-030.03-1017621 sayılı yazısı kâtip üye tarafından okundu.

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA

Karayolları Genel Müdürlüğü / 5. Bölge Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ve protokol hükümlerinin artık sürdürülebilir bir durumda olmaması sebebiyle 06.02.2025 tarihli ve E-56626054-030.03-961553 sayılı Başkanlık Makamı OLUR’u ile protokollerin Tek Taraflı Feshedilmesi ve bu yönde işlemlerin yapılmasının onayı alınmıştır.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 13.02.2025 tarihli ve E-56626054-030.03-969027 sayılı yazısı ile Karayolları Genel Müdürlüğü / 5. Bölge Müdürlüğü'ne, idaremizin Tek Taraflı Fesih Kararı bildirilmiş ve kurumun devir işlemleri için yapacak olduğu gerekli devir hazırlıklardan dolayı; 06.02.2025 tarihli fesih kararından itibaren, 08/05/2025 tarihine kadar 90 (doksan günlük) makul süre verilmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü/5. Bölge Müdürlüğü’nün 22.04.2025 tarihli ve E.21301133-175.06-1796906 sayılı yazısında özetle; protokole konu olan 96 (doksan altı) kavşak sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve işletmesinin mevcut ihale ve planlamalarının kapsamında yer almadığından, ek ödenek temin edemeyeceklerinden dolayı yapım ve bakımı ile ilgili mevcut ihalelerinin 29.12.2025 tarihinde tamamlanacak olduğu bildirmiştir. Bu nedenle söz konusu sinyalizasyon sistemlerinin devri yeni yapılacak bir ihale kapsamında; bakım ve işletilmesi de dahil edilmek suretiyle mümkün olacağı ve bu yönde planlama ile düzenlemeler yapıldıktan sonra 05.01.2026 tarihinde devir alınabileceği bildirilmiştir.	Bu husus gereğince, yukarıda bahsi geçen durumlar göz önünde bulundurularak, fesih tarihi olan 06.02.2025 tarihinden itibaren devir için verilmiş makul sürenin bitim tarihi olan 08.05.2025 tarihi de dahil olmak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (a) bendinde bahsi geçen;

“Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” hükmü gereğince, Karayolları Genel Müdürlüğü / 5. Bölge Müdürlüğü'ne ait 96 (doksan altı) adet kavşak sinyalizasyon sistemlerinin bakım, onarım ve işletilmesinin 05.01.2026 tarihine kadar bedelsiz olarak yapılmasını, bu konu kapsamında kurumlar arasında yapılacak olan protokole dair iş ve işlemler için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına veya görevlendireceği ya da yetkilendireceği bir kişiye “İmza Yetkisi Verilmesi” ile ilgili teklifin kabulüne, yapılan iş'ari oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Vahap SEÇER                           Salih Seçkin YILDIRIM               Şerife YÖRÜKÇÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı	              Meclis Katibi	              Meclis Yedek Katibi

Meclis Başkanı